Work Breakdown Structure (WBS)

Ứng dụng -HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
236B Lê Văn Sỹ, Phường 1
Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

nhóm 21

huỳnh minh khoa

lại thành nhân

GIỚI THIỆU

Cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure – WBS) là một cách nhìn tổng quan về dự án, thể hiện toàn bộ khối lượng công việc mà dự án bao gồm. Đây là một công cụ hỗ trợ việc truyền đạt một cách rõ ràng các công việc và quy trình cần thực hiện để triển khai dự án. Quản lý dự án (Project Manager) và nhóm dự án sử dụng WBS để xây dựng lịch trình thực hiện dự án, xác định nhu cầu nguồn lực và ước tính chi phí.

Có nhiều phương pháp trình bày WBS cho một dự án. Mẫu này cung cấp một số dạng trình bày phổ biến nhất để người dùng có thể lựa chọn. Tùy thuộc vào vị trí chèn WBS trong kế hoạch dự án (Project Plan), mỗi dạng trình bày có thể phù hợp theo từng mục đích khác nhau. Ví dụ, nhiều nhà quản lý dự án thường bao gồm một WBS ở mức tổng quát (high-level WBS) trong phần chính của kế hoạch, sau đó đưa phiên bản chi tiết hơn vào phần phụ lục. Người dùng cũng có thể nhận thấy rằng một dạng trình bày phù hợp hơn cho WBS tổng quát, trong khi dạng khác lại phù hợp với WBS chi tiết.

Để tiết kiệm không gian trong mẫu này, các ví dụ WBS chỉ được xây dựng đến cấp thứ ba. Trong dự án thực tế, người dùng nên tiếp tục phân rã đến mức chi tiết hơn theo quy tắc “8 đến 80 giờ”, nghĩa là mỗi gói công việc (work package) nên có thời lượng hoàn thành trong khoảng từ 8 đến 80 giờ.

Cấu trúc phân rã công việc được trình bày dưới đây đại diện cho toàn bộ khối lượng công việc cần thiết để hoàn thành dự án này.

# Outline View

Cấu trúc phân rã công việc (WBS) – Ứng dụng HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG TẬP GYM

- Dự án quản lý phòng tập GYM

  - Giai đoạn Khởi tạo

    - Xác định mục tiêu và phạm vi dự án

    - Đánh giá công nghệ và lựa chọn Node.js, PostgreSQL, React

    - Lập đề cương dự án (Project Charter)

    - Trình duyệt và phê duyệt đề cương

  - Giai đoạn Phân tích và Thiết kế

    - Phân tích yêu cầu người dùng (User Requirements)

    - Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Database Schema)

    - Thiết kế kiến trúc hệ thống (Client–Server)

    - Thiết kế giao diện trang web (UI/UX)

  - Giai đoạn Xây dựng (Execution/Development)

    - Phát triển chức năng quản lý gói tập

    - Phát triển chức năng quản lý nhân viên

    - Phát triển chức năng quản lý học viên và gói tập

    - Phát triển chức năng quét mã vạch ra/vào

    - Phát triển chức năng thống kê và báo cáo doanh thu

  - Giai đoạn Kiểm thử và Hoàn thiện

    - Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

    - Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

    - Kiểm thử người dùng (User Acceptance Test)

    - Update Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Plan

  - Giai đoạn Triển khai và Bàn giao

    - Triển khai website lên server

    - Đào tạo người dùng (Admin/User)

    - Nghiệm thu dự án

    - Bàn giao tài liệu và mã nguồn

# Hierarchical Structure

Cấu trúc phân cấp tương tự như dạng Outline View nhưng không sử dụng thụt dòng để thể hiện các cấp. Mặc dù định dạng này có thể khó đọc hơn, nhưng nó hữu ích trong trường hợp dự án có nhiều cấp độ công việc và việc thụt dòng quá nhiều sẽ khiến bảng trở nê

| Level | WBS Code | Element Name |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dự án quản lý phòng tập GYM |
| 2 | 1.1 | Giai đoạn Khởi tạo |
| 3 | 1.1.1 | Xác định mục tiêu và phạm vi dự án |
| 3 | 1.1.2 | Đánh giá công nghệ và lựa chọn Node.js, PostgreSQL, React |
| 3 | 1.1.3 | Lập đề cương dự án (Project Charter) |
| 3 | 1.1.4 | Trình duyệt và phê duyệt đề cương |
| 2 | 1.2 | Giai đoạn Phân tích và Thiết kế |
| 3 | 1.2.1 | Phân tích yêu cầu người dùng (User Requirements) |
| 3 | 1.2.2 | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Database Schema) |
| 3 | 1.2.3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (Client–Server) |
| 3 | 1.2.4 | Thiết kế giao diện trang web (UI/UX) |
| 2 | 1.3 | Giai đoạn Xây dựng (Execution/Development) |
| 3 | 1.3.1 | Phát triển chức năng quản lý gói tập |
| 3 | 1.3.2 | Phát triển chức năng quản lý nhân viên |
| 3 | 1.3.3 | Phát triển chức năng quản lý học viên và gói tập |
| 3 | 1.3.4 | Phát triển chức năng quét mã vạch ra/vào |
| 3 | 1.3.5 | Phát triển chức năng thống kê và báo cáo doanh thu |
| 2 | 1.4 | Giai đoạn Kiểm thử và Hoàn thiện |
| 3 | 1.4.1 | Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) |
| 3 | 1.4.2 | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) |
| 3 | 1.4.3 | Kiểm thử người dùng (User Acceptance Test) |
| 3 | 1.4.4 | Update Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Plan |
| 2 | 1.5 | Giai đoạn Triển khai và Bàn giao |
| 3 | 1.5.1 | Triển khai website lên server |
| 3 | 1.5.2 | Đào tạo người dùng (Admin/User) |
| 3 | 1.5.3 | Nghiệm thu dự án |
| 3 | 1.5.4 | Bàn giao tài liệu và mã nguồn |

# Tabular View

Dạng Tabular (Tabular View) là một cách trình bày WBS dưới dạng bảng được sắp xếp gọn gàng và có cấu trúc rõ ràng. Đây là một lựa chọn phù hợp đối với các tổ chức ưu tiên định dạng bảng để dễ dàng theo dõi và quản lý công việc.

| Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Dự án quản lý phòng tập GYM | 1.1 Giai đoạn Khởi tạo | 1.1.1 Xác định mục tiêu và phạm vi dự án 1.1.2 Đánh giá công nghệ và lựa chọn Node.js, PostgreSQL, React 1.1.3 Lập đề cương dự án (Project Charter) 1.1.4 Trình duyệt và phê duyệt đề cương |
|  | 1.2 Giai đoạn Phân tích và Thiết kế | 1.2.1 Phân tích yêu cầu người dùng (User Requirements) 1.2.2 Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Database Schema) 1.2.3 Thiết kế kiến trúc hệ thống (Client–Server) 1.2.4 Thiết kế giao diện trang web (UI/UX) |
|  | 1.3 Giai đoạn Xây dựng (Execution/Development) | 1.3.1 Phát triển chức năng quản lý gói tập 1.3.2 Phát triển chức năng quản lý nhân viên 1.3.3 Phát triển chức năng quản lý học viên và gói tập 1.3.4 Phát triển chức năng quét mã vạch ra/vào 1.3.5 Phát triển chức năng thống kê và báo cáo doanh thu |
|  | 1.4 Giai đoạn Kiểm thử và Hoàn thiện | 1.4.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) 1.4.2 Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) 1.4.3 Kiểm thử người dùng (User Acceptance Test) 1.4.4 Update Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Plan |
|  | 1.5 Giai đoạn Triển khai và Bàn giao | 1.5.1 Triển khai website lên server 1.5.2 Đào tạo người dùng (Admin/User) 1.5.3 Nghiệm thu dự án 1.5.4 Bàn giao tài liệu và mã nguồn |

# DẠNG CÂY PHÂN CẤP

Dạng cây phân cấp là hình thức trình bày WBS phổ biến nhất. Cách trình bày này giúp người xem dễ dàng hiểu được cấu trúc công việc của dự án. Tuy nhiên, định dạng này khá khó để xây dựng nếu không sử dụng một công cụ chuyên dụng để tạo sơ đồ tổ chức. Ví dee Structure below was created using only Microsoft Word and the SmartArt graphics option under the insert menu.

Dự án xây dựng website bán nông sản sạch bằng Django1

Giai đoạn Khởi tạo

1.1

Giai đoạn Phân tích và Thiết kế

1.2

Giai đoạn xây dựng

1.3

Kiểm thử và Hoàn thiện

1.4

Phân tích yêu cầu người dùng

1.2.1

Triển khai và Bàn giao

1.5

Xác định mục tiêu và phạm vi dự án

1.1.1

Đánh giá công nghệ và lựa chọn Node.js, PostgreSQL, React

1.1.2

Lập đề cương dự án

1.1.3

Trình duyệt và phê duyệt đề cương

1.1.4

Project Charter Signed/proved

1.1.5

Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

1.2.2

Thiết kế kiến trúc hệ thống

1.2.3

Thiết kế giao diện trang web

1.2.4

Phát triển chức năng quản lý gói tập

1.3.1

Phát triển chức năng quản lý nhân viên

1.3.2

Phát triển chức năng quản lý học viên và gói tập 1.3.3

Phát triển chức năng quét mã vạch ra/vào

1.3.4

Phát triển chức năng thống kê và báo cáo doanh thu

1.3.5

Kiểm thử đơn vị

1.4.1

Kiểm thử tích hợp

1.4.2

Kiểm thử người dùng

1.4.3

Sửa lỗi và tối ưu hệ thống

1.4.4

Triển khai website lên server

1.5.1

Đào tạo người dùng (Admin/User)

1.5.2

Nghiệm thu dự án

1.5.3

Bàn giao tài liệu và mã nguồn

1.5.4

# TỪ ĐIỂN WBS

Từ điển WBS chứa toàn bộ các thông tin chi tiết của từng hạng mục trong WBS, cần thiết để hoàn thành dự án một cách hiệu quả. Quan trọng nhất, nó cung cấp định nghĩa cho từng Gói công việc (Work Package), có thể được xem như một bản mô tả phạm vi thu nhỏ. Các thành viên tham gia dự án sẽ dựa vào từ điển WBS để xác định rõ phạm vi và nội dung công việc của gói công việc mà họ được giao, do đó phầ mô tả cần phải được trình bày một cách rõ ràng và chính xác.

| Level | WBS Code | Element Name | Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dự án quản lý phòng tập GYM | Bao gồm toàn bộ các công việc cần thiết để phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và triển khai hệ thống quản lý phòng tập GYM, giúp tin học hóa hoạt động của phòng tập.. |
| 2 | 1.1 | Giai đoạn Khởi tạo | Thực hiện các hoạt động khởi đầu dự án, xác định mục tiêu, phạm vi, yêu cầu tổng thể và định hướng triển khai cho toàn hệ thống.. |
| 3 | 1.1.1 | Xác định mục tiêu và phạm vi dự án | Thu thập yêu cầu từ chủ phòng GYM, xác định rõ đối tượng sử dụng (admin, nhân viên, học viên), phạm vi chức năng và kết quả mong đợi của dự án. |
| 3 | 1.1.2 | Đánh giá công nghệ và lựa chọn Node.js, PostgreSQL, React | So sánh các công nghệ hiện có, lựa chọn bộ công nghệ phù hợp cho hệ thống gồm backend Node.js, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và giao diện React để đảm bảo hiệu năng và bảo mật.. |
| 3 | 1.1.3 | Lập đề cương dự án (Project Charter) | Xây dựng tài liệu đề cương mô tả chi tiết mục tiêu, yêu cầu, rủi ro, ngân sách, tiến độ và phân công nhân sự thực hiện dự án.. |
| 3 | 1.1.4 | Trình duyệt và phê duyệt đề cương | Trình bày đề cương dự án cho bên liên quan để xem xét, góp ý và phê duyệt kế hoạch trước khi thực hiện. |
| 2 | 1.2 | Giai đoạn Phân tích và Thiết kế | Xác định yêu cầu chi tiết, phân tích nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng phù hợp với mô hình hoạt động của phòng GYM.. |
| 3 | 1.2.1 | Phân tích yêu cầu người dùng (User Requirements) | Phân tích quy trình đăng ký gói tập, quản lý nhân viên, lịch làm việc, học viên, ưu đãi và thống kê. Ghi nhận đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng... |
| 3 | 1.2.2 | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Database Schema) | Thiết kế mô hình ERD và xây dựng cấu trúc bảng dữ liệu phù hợp với hệ thống quản lý phòng GYM. |
| 3 | 1.2.3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (Client–Server) | Thiết kế mô hình 3 lớp với backend Node.js/Express, frontend React, cơ sở dữ liệu PostgreSQL; đảm bảo phân quyền, bảo mật và khả năng mở rộng. |
| 3 | 1.2.4 | Thiết kế giao diện trang web (UI/UX) | Thiết kế giao diện người dùng thân thiện cho học viên, nhân viên và admin, hỗ trợ hiển thị lịch tập, quét mã vạch và thống kê trực quan.. |
| 2 | 1.3 | Giai đoạn Xây dựng (Execution/Development) | Phát triển các module chức năng theo yêu cầu đã thiết kế, bao gồm quản lý gói tập, học viên, nhân viên, ưu đãi, và lịch tập. |
| 3 | 1.3.1 | Phát triển chức năng quản lý gói tập | Xây dựng module cho phép thêm, sửa, xóa, tìm kiếm gói tập, chính sách ưu đãi và mức giá; quản lý chu kỳ gói và loại hình tập luyện. |
| 3 | 1.3.2 | Phát triển chức năng quản lý nhân viên | Tạo module quản lý thông tin nhân viên, lịch làm việc, ca trực và phân quyền truy cập theo vai trò. |
| 3 | 1.3.3 | Phát triển chức năng quản lý học viên và gói tập | Xây dựng module đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng, hoặc hủy gói tập; quản lý lịch sử giao dịch và trạng thái học viên. |
| 3 | 1.3.4 | Phát triển chức năng quét mã vạch ra/vào | Phát triển chức năng quét mã vạch hoặc thẻ từ để ghi nhận giờ vào – ra của học viên, kết nối với hệ thống điểm danh và lịch tập. |
| 3 | 1.3.5 | Phát triển chức năng thống kê và báo cáo doanh thu | Tạo module thống kê doanh thu, số lượng học viên, hiệu suất gói tập; xuất báo cáo dạng biểu đồ hoặc file Excel.. |
| 2 | 1.4 | Giai đoạn Kiểm thử và Hoàn thiện | Kiểm thử toàn bộ hệ thống để đảm bảo các module hoạt động ổn định, đúng yêu cầu và có tính bảo mật.. |
| 3 | 1.4.1 | Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) | Kiểm tra từng chức năng riêng biệt như đăng ký, gia hạn, quét mã vạch,… để đảm bảo đúng logic xử lý.. |
| 3 | 1.4.2 | Kiểm thử tích hợp (Integration Testing) | Kiểm tra luồng dữ liệu giữa các module: học viên – gói tập – lịch tập – nhân viên; đảm bảo hoạt động thống nhất.. |
| 3 | 1.4.3 | Kiểm thử người dùng (User Acceptance Test) | Cho người dùng thử nghiệm hệ thống, thu thập phản hồi, ghi nhận lỗi và cải thiện giao diện, hiệu năng.. |
| 3 | 1.4.4 | Update Kiểm thử đơn vị (Unit Testing) Plan | Điều chỉnh kế hoạch kiểm thử và sửa lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử. |
| 2 | 1.5 | Giai đoạn Triển khai và Bàn giao | Đưa hệ thống vào hoạt động thật, đào tạo người dùng và bàn giao sản phẩm cuối cùng.. |
| 3 | 1.5.1 | Triển khai website lên server | Cấu hình hosting, domain, bảo mật SSL và triển khai hệ thống hoàn chỉnh để sử dụng trực tiếp tại phòng GYM... |
| 3 | 1.5.2 | Đào tạo người dùng (Admin/User) | Hướng dẫn admin và người dùng cách quản trị và sử dụng hệ thống.. |
| 3 | 1.5.3 | Nghiệm thu dự án | Tiếp nhận ý kiến đánh giá cuối cùng từ người dùng/giảng viên và xác nhận hệ thống đáp ứng yêu cầu.. |
| 3 | 1.5.4 | Bàn giao tài liệu và mã nguồn | Chuyển giao tài liệu hướng dẫn, mã nguồn và tài khoản quản trị hệ thống.. |

THUẬT NGỮ

Việc cung cấp bảng thuật ngữ là rất quan trọng vì một số thuật ngữ có thể khó hiểu đối với những người không có nền tảng về quản lý dự án hoặc kiểm thử phần mềm. Chẳng hạn, trong Tiêu chuẩn thực hành của PMI (PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures), thuật ngữ WBS Code thường được gọi với tên quen thuộc hơn là WBS Number.

Mức độ nỗ lực	là mức độ công việc cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ.

WBS Code:	Là một mã định danh duy nhất được gán cho mỗi phần tử trong Cấu trúc phân rã công việc (WBS), nhằm xác định vị trí phân cấp của phần tử đó trong toàn bộ WBS.

Gói công việc:	Work Package là một sản phẩm bàn giao hoặc một thành phần công việc nằm ở cấp thấp nhất trong một nhánh của WBS.

Thành phần WBS:	Là một phần tử bất kỳ trong WBS, có thể nằm ở bất kỳ cấp nào. Nó có thể là một gói công việc (Work Package) hoặc một phần tử WBS (WBS Element), không có sự hạn chế về kiểu thành phần.

Phần tử WBS:	Là một thành phần đơn lẻ trong WBS và bao gồm các thuộc tính liên quan. Một phần tử WBS có thể chứa công việc hoặc chứa các phần tử WBS khác, hoặc các gói công việc.